Ежегодный план выполнения работ

по строительству реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Объектов (автомобильных дорог общего пользования местного значения)

сельское поселение Салым                                                                            2017 год

| № п/п | Наименование объекта | Срок начала/окончания работ | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт автомобильных дорог: |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Набережная | 01.06.2017/01.07.2017 21.07.2017/01.09.2017 |  |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Еловая | 01.06.2017/01.07.2017 |  |
| 3 | Автомобильная дорога ул. Речная | 01.06.2017/01.07.2017 |  |
| 4 | Автомобильная дорога ул. Строителей | 01.06.2017/01.07.2017 |  |
| 5 | Автомобильная дорога проезд Линейный | 27.07.2017/01.09.2017 |  |
| 6 | Автомобильная дорога ул. Мира | 11.09.2017/30.09.2017 |  |

Ответственный:

Черкезов Г.С.

т.290-219

Курочкина Н.А.

т.290-444