Сельское поселение Салым

Нефтеюганский район

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 декабря 2010 года               	№ 137-п

п. Салым

Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы

«Строительство и ремонт автомобильных дорог

сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы

## Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях исполнения полномочий администрации сельского поселения Салым по организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую программу 
 «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым» на 2011 -2015 годы» (далее Программа) согласно приложению.

- Исполнителем настоящей Программы является муниципальное 
учреждение «Администрация сельского поселения Салым».

- Настоящее постановление официальному опубликованию в газете «Югорское обозрение».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы поселения			                                             О.Ю.Рындин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Салым

от 01 декабря 2010 года № 137-п

Муниципальная ведомственная целевая программа

«Строительство и ремонт автомобильных дорог

сельского поселения Салым»  на 2011 -2015 годы

П А С П О Р Т

| Наименование программы | Строительство и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Салым» на 2011 -2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Салым |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Салым |
| Исполнитель программы | Администрация сельского поселения Салым |
| Правовое обоснование программы | - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» - Положение о содержании автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений муниципального образования сельское поселение Салым (утв.решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 22.07.2008 № 220) - Ст.179.3 Бюджетного Кодекса Российской Федерации |
| Цели и задачи программы | Целью программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым Задачами программы являются: 1) строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств; 3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения |

| Срок реализации программы | 2011 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Перечень программных мероприятий | 1) Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 14,413 км 2) Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым, всего 5,25 км 3) Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км |
| Объемы и источники финансирования | Паспортизация автомобильных дорог | местный бюджет – 289 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 289 тыс.руб. |
|  | Ремонт дорог | местный бюджет – 2814 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 505 тыс.руб. 2012г. – 505 тыс.руб. 2013г. – 505 тыс.руб. 2014г. – 505 тыс.руб. 2015г. – 505 тыс.руб. | бюджет автономного округа (софинансирование)– 47968,7 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2011г. – 9593,74 тыс.руб. 2012г. – 9593,74 тыс.руб. 2013г. – 9593,74 тыс.руб. 2014г.– 9593,74 тыс.руб. 2015г. – 9593,74 тыс.руб. |
|  | Строительство автомобильных дорог | Финансирование за счет иных источников финансирования( привлеченных средств), всего 54623 тыс.руб., в т.ч. : 2014г. – 27311,5 тыс.руб.; 2015 г. –27311,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Основным результатом реализации программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым. Количественные показатели: 1) увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до 17,627 км, или на 13,6 %; 2) Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 30661,82 кв.м, в т.ч. в 2011 году – 5895,5 кв.м; в 2012 году – 6388,4 кв.м; в 2013 году – 5984,4 кв.м; в 2014 году – 6030,92 кв.м в 2015 году – 6362,6 кв.м. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

1.1. Современное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым.

Площадь земель в границах населенных пунктов сельского поселения Салым составляет  2306 кв.км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 22,5 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 13,4 км, с дорожно-плитовым покрытием – 1,7 км,  с щебеночным покрытием – 5,0 км, грунтовые дороги – 2,4 км. Общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 127,532 тыс. кв. м.

Постоянное население сельского поселения Салым составляет 5390 человек. На территории поселения на значительно большой удаленности расположены бюджетные учреждения и организации, в том числе образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты. В поселке Салым и поселке Сивыс-Ях существует рейсовый автобусный маршрут, на территории поселка Салым функционирует интенсивное транспортное движение. Экономическую базу поселка составляют  предприятия нефтяной и газовой промышленности;   предприятия лесной промышленности и лесного хозяйства, предприятия и филиалы коммунальной службы, ремонтно-эксплуатационные, строительные организации, автотранспортные, дорожно-строительные предприятия. Комплексное развитие муниципального образования сельское поселение Салым невозможно без развитой и безопасной сети автомобильных дорог общего назначения местного значения.

1.2. Основные проблемы дорожного хозяйства поселения

Объем финансирования расходов сельского поселения Салым на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в последние годы значительно снизился  и составляет: 2007г.- 5195 тыс.руб., 2008г. – 6067,5 тыс.руб. 2009 г.-2621 тыс.руб., ожидаемое исполнение за 2010г. – 3201 тыс.руб., проект 2011 г. составляет 2 574 тыс.руб. Всего направлено на капитальный ремонт  и ремонт  дорог: 2007 г. – 2500тыс.руб., 2008 г. -2947,3 тыс.руб., 2009г.-662 тыс.руб., 2010 г. – 553 тыс.руб.

Рост автомобильного парка и значительное увеличение количества крупнотоннажных транспортных средств в связи с транзитом по федеральной дороге, проходящей через поселок Салым  приводят к преждевременному износу автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Сложные природные и климатические условия требуют более высоких затрат на строительство,  капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного  значения.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью Программы является развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым.

2.2. Задачи Программы:

1) строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2) улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения по ним транспортных средств;

3) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего местного значения поселения.

3. Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются (приложение 1 к Программе):

3.1. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 14,413 км в связи с окончанием срока действия паспортов автомобильных дорог сельского поселения Салым .

3.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым протяженностью 5,25136 км, общей площадью 30661,82 кв.м,

3.2. Строительство автомобильных дорог во 2-м микрорайоне п.Салым – устройство межквартальных проездов – 1,06 км

4. Механизм реализации Программы

4.1. Администрация сельского поселения Салым, являющаяся заказчиком и исполнителем Программы, несет ответственность за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное расходование денежных средств.

4.2. Финансирование затрат, связанных с исполнением Программы, осуществляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы в бюджете муниципального образования сельское поселение Салым, субсидий из окружного бюджета и иных источников финансирования.

  - Средства бюджета используются администрацией сельского поселения Салым для оплаты работ по проведению паспортизации автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения Салым, строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в  рамках Программы в соответствии с заключенными на основании результата проведенных муниципальных закупок (торгов) договорами с подрядными организациями.

  - Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью заместителя главы поселения до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляются главе сельского поселения Салым и бюджетной комиссии Совета депутатов сельского поселения Салым.

4.5. Ежеквартально на бумажном носителе отчеты по исполнению Программы за подписью главы поселения до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляются в отдел по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям администрации Нефтеюганского района.

4.6. Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Салым.

4.7. Конкретизацию мероприятий Программы на 2011-2015 годы предполагается осуществлять ежегодно, начиная с 2011 года, путем внесения изменений в данную Программу.

5. Объемы и источники финансирования

  - Ресурсное обеспечение Программы формируется из средств:

  - местного бюджета;

  - фонда софинансирования расходов, предусмотренного в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

  - иных источников финансирования,  в т.ч. привлеченных средств.

5.2. Программные мероприятия по паспортизации  автомобильных дорог будут осуществляться в размере 100% за счет собственных средств поселения. Объем финансирования составит в  2011 году 289 тыс.руб.

5.3. Программные мероприятия по ремонту автомобильных дорог будут осуществляться в размере 5% за счет собственных средств поселения, в размере 95% за счет фонда софинансирования расходов. Объем финансирования ремонта дорог составляет на период 2011-2015 годов – 50493,7 тыс.руб. Средства, полученные из фонда софинансирования расходов в виде субсидий, используются в порядке, установленном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.05.2008 № 100-п «О порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» (с изменениями от 12.06.2010 № 137-п).

5.4. Программные мероприятия по строительству дорог планируется осуществить за счет привлеченных средств. Общий объем предполагаемого финансирования на 2011-2015 годы составляет  54623 тыс.руб.

5.5. При условии увеличения объемов финансирования средства направляются на объекты, ввод которых запланирован в текущем году.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

6.1. Основным результатом реализации Программы является улучшение условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Салым, выполнение администрацией поселения обязательств по содержанию объектов дорожного хозяйства, улучшение условий проживания населения на территории поселка Салым, в т.ч. :

6.1.1. Улучшение транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности движения транспортных средств поселка Салым.

6.1.2. Строительство автомобильных дорог общего пользования в межквартальных проездах 2-го микрорайона п.Салым протяженностью 1,06 км.

6.1.3. Сводные количественные показатели Программы:

1) Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с капитальным типом покрытия до 17,627 км, или на 13,6%.

2)  Площадь поверхности автомобильных дорог, приведенных за 5 лет реализации программы в состояние, соответствующее нормативным требованиям составит 30661,82 кв.м, в т.ч.

в 2011 году – 5895,5 кв.м;

в 2012 году – 6388,4 кв.м;

в 2013 году – 5984,4 кв.м;

в 2014 году – 6030,92 кв.м

в 2015 году – 6362,6 кв.м.,

в т.ч. в т.ч. по объектам :

п.Салым протяженность 5,04736 км, общая площадь 29560,22 кв.м:

- ул.Болотная – 0,1645км, 987 кв.м

- ул.Высокая – 0,30206 км, 1812,4 кв.м

- ул.Лесная – 0,37 км, 2322,4 кв.м

- ул.Нагорная – 0,357 км, 2542 кв.м

- ул.Новая  - 0,499 км, 2366,5 кв.м

-ул.Майская – 0,0718 км; 430,92 кв.м

-ул.Молодежная-2 – 0,259 км, 1295 кв.м

-ул.Молодежная – 0,282 км, 1692 кв.м

- ул.Приозерная – 0,379 км, 2374 кв.м

- ул.Садовая – 0,740 км, 3700 кв.м

- ул.Спортивная– 0,300 км, 1900 кв.м

- ул.Строителей– 0,435 км, 2707 кв.м

- ул.Таежная– 0,581 км, 3587,8 кв.м

- ул.Южная – 0,307 км, 1843,2 кв.м

п.Сивыс-Ях протяженность 0,204 км, общая площадь 1101,6 кв.м::

- ул.Новая  – 0,204 км, 1101,6 кв.м

Приложение  1 к Программе

Основные мероприятия долгосрочной целевой программы

| № | Мероприятия программы | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Проведение паспортизации автомобильных дорог общей протяженностью 14,413 км | 2011 | 289 | 289 |  |  |  |  | За счет дополнительных доходов полученных сверх утвержденного плана доходов на 2011 год. |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Салым |
| I. Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов, устройство асфальтобетонного покрытия. |
| 1.1 | Автомобильная дорога улица Новая , протяженностью 0,499 км |
|  | Объем работ: протяженностью 0,499 км площадью 2366,5 м2 | 2011 | 4662 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 4457 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.2 | Автомобильная дорога улица Нагорная , протяженностью 0,357 км |
|  | Объем работ: протяженностью 0,357 км площадью 2542 м2 | 2011 | 4104,74 | 4104,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3904,74 | 3904,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.3 | Автомобильная дорога улица Лесная, протяженностью 0,370 км |
|  | Объем работ: протяженностью 0,370км площадью 2322,4 м2 | 2012 | 3864,74 | 0 | 3864,74 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3659,74 | 0 | 3659,74 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.4 | Автомобильная дорога улица Приозерная, протяженностью 0,379 км |
|  | Объем работ: протяженностью 0,379км площадью 2374 м2 | 2012 | 3950 | 0 | 3950 | 0 | 0 |  |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 3750 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.5 | Автомобильная дорога улица Молодежная -2, протяженностью 0,259 км. |
|  | Объем работ: протяженностью 0,259км площадью 1295 м2 | 2013 | 2650 | 0 | 0 | 2650 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2550 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.6 | Автомобильная дорога улица Таежная, протяженностью 0,581 км |
|  | Объем работ: протяженностью 0,581км площадью 3587,8 м2 | 2013 | 5961,74 | 0 | 0 | 5961,74 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 5756,74 | 0 | 0 | 5756,74 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.7 | Автомобильная дорога улица Садовая, протяженностью 0,740 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,740км площадью 3700 м2 | 2014 | 6352 | 0 | 0 | 0 | 6352 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 6147 | 0 | 0 | 0 | 6147 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.8 | Автомобильная дорога улица Спортивная, протяженностью 0,300 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,300км площадью 1900 м2 |  | 3165 | 0 | 0 | 0 | 3165 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2965 | 0 | 0 | 0 | 2965 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 1.9 | Автомобильная дорога улица Строителей, протяженностью 0,435 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,4350км площадью 2707 м2 | 2015 | 4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296 | Бюджет автономного округа |
| 1.10 | Автомобильная дорога улица Южная, протяженностью 0,307 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,307км площадью 1843,2 м2 | 2015 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по I |  | 42363,22 | 8766,74 | 7814,74 | 8611,74 | 9517 | 7652 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 1925 | 405 | 405 | 305 | 405 | 405 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 40438,22 | 8361,74 | 7409,74 | 8306,74 | 9112 | 7247 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II. Ликвидация неровностей путем укладки нового слоя асфальтобетонного покрытия |
| 2.1 | Автомобильная дорога улица Болотная, протяженностью 0,445 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,1645 км площадью 987м2 | 2011 | 1332 | 1332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 1232 | 1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 2.2 | Автомобильная дорога улица Молодежная, протяженностью 0,754км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,282км площадью 1692 м2 | 2012 | 2284 | 0 | 2284 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2184 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 2.3 | Автомобильная дорога улица Новая п. Сивыс-Ях,, протяженностью 0,524км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,204км площадью 1101,6 м2 | 2013 | 2284 | 0 | 0 | 1487 | 0 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 1287 | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 2.4 | Автомобильная дорога улица Майская, протяженностью 0,871 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,0718км площадью 430,92 м2 | 2014 | 581,74 | 0 | 0 | 0 | 581,74 | 0 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 481,74 | 0 | 0 | 0 | 481,74 | 0 | Бюджет автономного округа |
| 2.5 | Автомобильная дорога улица Высокая, протяженностью 0,358 км |  |
|  | Объем работ: протяженностью 0,30206км площадью 1812,4 м2 | 2015 | 2446,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446,74 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет сельского поселения Салым |
|  |  |  | 2346,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346,74 | Бюджет автономного округа |
|  | ИТОГО по II |  | 8131,48 | 1332 | 2284 | 1487 | 581,74 | 2446,74 |  |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 600 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 7531,48 | 1232 | 2184 | 1287 | 481,74 | 2346,74 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III. Строительство межквартальных проездов и автомобильных дорог во 2 микрорайоне п. Салым |
|  | Строительство проездов и автодорог протяженностью 1,060 км | 2013-2014 | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 | За счет привлеченных средств |
|  | Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 |  |
|  | ВСЕГО |  | 105117,7 | 10387 | 10098,74 | 37410,24 | 37410,24 | 10098,74 |  |
|  | Из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств местного бюджета |  | 2814 | 794 | 505 | 505 | 505 | 505 |  |
|  | за счет средств окружного бюджета |  | 47969,7 | 9593,74 | 9593,74 | 9593,74 | 9593,74 | 9593,74 |  |
|  | за счет привлеченных средств |  | 54623 | 0 | 0 | 27311,5 | 27311,5 | 0 |  |