Ежегодный план выполнения работ

по строительству реконструкции, капитальному ремонту и ремонту Объектов (автомобильных дорог общего пользования местного значения)

сельское поселение Салым                                                                            2019 год

| № п/п | Наименование объекта | Срок начала/окончания работ | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт автомобильных дорог: |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога ул. Садовая | 15.05.2019 / 31.08.2019 |  |
| 2 | Автомобильная дорога ул. Солнечная | 10.06.2019 / 31.08.2019 |  |
| 3 | Автомобильная дорога Линейный проезд п. Сивыс-Ях | 10.06.2019 / 31.08.2019 |  |

Ответственный:

Черкезов Г.С.

т.290-219

Курочкина Н.А.

т.290-444