АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

с.п. Салым	              «09» апреля  2019 г.

Муниципальное образование сельское поселение Салым, представляемое муниципальным учреждением «Администрация сельского поселения Салым», в лице главы сельского поселения Салым  Ахметзяновой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава сельского поселения Салым, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2», в лице директора Собянина Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт об исполнении мероприятий, предусмотренных Соглашением от «04» августа 2016 года № 1 (далее – Концессионное соглашение):

1. Проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения и использования муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения проведена «09» апреля 2019года.

2. Проверяемый период: по состоянию на 31 марта 2019 год.

3. Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию и модернизацию объекта Концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Концессионного соглашения, проверка наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.

Заключение:

1. Стороны подтверждают выполнение Концессионером мероприятий, в части использования (эксплуатации) объектов Концессионного соглашения, проверки наличия и сохранности муниципального имущества – объекта Концессионного соглашения.   Выполнение мероприятий предусмотренного Концессионным соглашением:

Модернизация воздуходувки; Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА) запланировано на 3 квартал 2019 года.

2. В части исполнения Концессионером обязательств по выполнению Мероприятий, достижению показателей надежности, качества и энергетической эффективности (далее - показатели):

Концессионеру необходимо обеспечить повышение показателей, провести мероприятия по снижению величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, улучшить показатели энергетической эффективности в части удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистке сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод.

3. Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов приведен в приложении 1 к акту, долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера – в приложении 2 к акту, финансирования мероприятий – в приложении 3 к акту.

4. Настоящий акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и удостоверяет надлежащее исполнение обязательств Концессионера в части осуществления Мероприятий с направлением 3 экземпляра акта в адрес уполномоченного органа Субъекта.

| Концедент | Концессионер |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Салым» 628327, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул.Центральная, дом 1 Тел/факс 8 (3463) 29-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепловик 2» 628327, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.Салым, ул. Дорожников, дом 1 Тел/факс 8 (3463) 29-10-51 |
| ИНН | 8619012790 | ИНН | 8619014042 |
| КПП | 861901001 | КПП | 861901001 |
| Р/С | 40204810700000000011 | Р/С | 40702810900070000782 |
| в РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск получатель УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (МУ «Администрация сельского поселения Салым») | ОАО Ханты-Мансийский банк г.Ханты-Мансийск |
| БИК | 047162000 | К/С | 30101810100000000740 |
| ОГРН | 1058601676957 | БИК | 047162740 |
| ОКТМО | 71818405 | ОГРН | 1088619000249 |
| _______________ Н.В.Ахметзянова М.П. | _______________ Собянин В.Н. М.П. |

Приложение 1 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения,

за 1 квартал 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя* | Ед. измерения | План 2019 | Факт 1 квартал 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |
| 1.1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./ км | 0 | 0 |
| 1.2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | ед./ Гкал/ч | 0 | 0 |
| 2. | Показатели энергетической эффективности |  |  |
| 2.1 | удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./ Гкал | Х | Х |
| 2.2 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/ м2 | Х | Х |
| 2.3 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,074 | 0,031 |
| 2.3.1 | величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | в % от отпуска в сеть | 3,58 | 5 |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |
| 1.1 | для централизованных систем холодного водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 1.2 | для централизованных систем горячего водоснабжения - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 |
| 2.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 |
| 2.3 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 2.4 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 100 | 100 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 |
| 3.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/ м3 | Х | Х |
| 3.4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ м3 | 0 | 0 |
| 3.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ м3 | 0 | 0 |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1. | Показатели надежности |  |  |  |
| 1.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 2. | Показатели качества |  |  |  |
| 2.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 100 | 100 |
| 2.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 |
| 2.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |
| 3.1 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0,5 | 5,04 |
| 3.2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ м3 | 0 | 0 |

*Примечание: значения рассчитываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340» и приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Приложение 2 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера

теплоснабжения,  холодного водоснабжения и водоотведения,

за 1 квартал 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | План 2019 | Факт 1 квартал 2019 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | 429,36 | 100,45 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | Х | Х |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс. руб. без НДС | 30,37 | Х |
| 3.1. | То же самое | % | 0,50 | Х |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 6101,62 | -155,99 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | 47,33 | Х |
| 6. | Объем полезного отпуска тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,999 | 0,611 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности): |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 1851,51 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 2007,50 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс.руб. | Х | -155,99 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | Х | -155,99 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 1222,28 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 325,700 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 1,9 | 1,9 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработанная плата работников | рублей | 17129,7 | 17609,91 |
| Водоснабжение |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | 593,99 | 140,07 |
| 2. | Индекс эффективности операционных расходов | % | Х | Х |
| 3. | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | 4 | Х |
| 3.1. | То же самое | % | Х | Х |
| 4. | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 1258,75 | -128,00 |
| 5. | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | Х | Х |
| 6. | Объем отпуска воды | тыс. м3 | 31,99 | 0,83 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности): |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 32,377 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 160,39 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс.руб. | Х | -128,00 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | Х | -128,00 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 0 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 0 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 1,3 | 1,7 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработанная плата работников | рублей | 19854,17 | 23907,26 |
| Водоотведение |
| 1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. без НДС | 3083,90 | 722,38 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | Х | Х |
| 3 | Нормативный уровень прибыли | тыс.руб. без НДС | 2,00 | Х |
| 3.1. | То же самое | % | Х | Х |
| 4 | Сумма валовой выручки | тыс.руб. без НДС | 3450,13 | -866,51 |
| 5 | Изменение суммы валовой выручки к предыдущему году | % | Х | Х |
| 6 | Объем отпуска водоотведения | тыс. м3 | 30,08 | 1,099 |
| Справочно (сведения по регулируемому виду деятельности): |
| 7. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 124,770 |
| 8. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Х | 991,28 |
| 9. | Валовая прибыль (убыток отчетного года) | тыс.руб. | Х | -866,51 |
| 10. | Чистая прибыль (убыток) | тыс.руб. | Х | -866,51 |
| 11. | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 0 |
| 12. | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | Х | 3507,2 |
| 13. | Среднесписочная численность работников | человек | 7,10 | 6,8 |
| 14. | Среднемесячная начисленная заработанная плата работников | рублей | 25053,33 | 28452,62 |

Приложение 3 к акту о результатах контроля

об исполнении Концессионером мероприятий,

предусмотренных Концессионным соглашением

Мониторинг финансирования мероприятий

теплоснабжения, холодного водоснабжения и  водоотведения,

за 1 квартал 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия/источника | План 2019 | Факт 1 квартал 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о выполненных (не выполненных) работах в соответствии с Заданием по следующим объектам: |  |  |
| 1 | Модернизация воздуходувки | 1 | 0 |
| 2 | Модернизация здания очистных сооружений (КИПиА) | 1 | 0 |
| В разрезе сфер: |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС | Х | Х |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает) | Х | Х |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает) | Х | Х |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. без НДС | Х | Х |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает) | Х | Х |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает) | Х | Х |
|  | Водоотведение |  |  |
| 1 | Предельный размер расходов Концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, рублей, тыс.руб. без НДС | 220,0 | 0 |
| 2 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает) | 330,0 | 0 |
| 3 | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, тыс.руб. (НДС не включает ) | Х | Х |
| Итого | 550,0 | 0 |